
乳山市海阳所镇产业配套设施项目

第三标段

清单编制说明
一、工程概况：

工程名称：乳山市海阳所镇产业配套设施项目-第三标段
主要施工内容：码头道路、下海通道硬化及智能监控管护设施，牡蛎苗项目道路、排水管网、路灯、监控等

工程量清单编制依据

《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024
《通用安装工程工程量计算规范》GB/T 50856-2024
3.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

4.山东省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。

5.结合现场实际情况及建筑市场情况。
三、投标人须知：

1、必须按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

四、清单报价时，投标人应注意：

1、图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，为分部分项清单项目对应的核心工作范围。投标人报价时，应结合招标文件、设计图纸、现行规范，将完成本清单项目特征载明范围内的全部工作内容计入综合单价。因招标人清单漏项、项目特征描述错误引起的工程价款变化，按合同约定予以调整;属于投标人施工方案、施工工艺选择、自身施工组织原因增加的费用，由投标人自行承担，结算不予调整。

3. 土方的运距及堆放地点由投标单位自行考虑，报价单位应充分考虑土方弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土道路的修路，挖掘机堆土，挖掘机进出场等）；结算时土方综合单价不再调整。

4.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用，结算时不得因为运距而调整综合单价。

5.所有投标报价材料价格均包含检验试验费、采保费、运输损耗费、运杂费。

 6.  此项目中砼按商砼考虑，砂浆按预拌考虑，投标人按实际情况综合考虑，结算时不调整。

7. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

8.大型机械进出场投标单位根据现场实际情况和施工组织设计综合考虑报价，结算不再调整。
9.变更导致实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量15%的，招标人有权将实际完成的工程量超过已标价工程量清单工程量15%以外部分单价重新组价。

10.投标人在投标前已踏勘施工现场，充分了解施工现场可见的周边环境、交通道路、现有现场条件、招标文件、承包范围、质量标准、工期及施工图纸等资料。投标报价应结合投标人拟定的施工组织设计，将常规施工技术措施、安全文明施工、环境保护及现场可预见周边环境影响相关费用计入投标报价。因发包人提供勘察、基准资料不实、地质条件异常(不可预见)、清单缺陷等发包人原因产生的额外费用，按合同约定调整价款。。

11.本工程暂列金411000.00元，投标单位应按照给定的金额正常取费后计入投标总价中，不能随意删除、改动。
